# 内存战略备货风险管理看板

# 一、作品概述

基于物料与项目、需求计划与库存供应、战备成本与价格风险、风险模型与处置闭环四类 Excel 工作簿中的 21 张数据表，搭建覆盖供需预测、战略库存、价格情景、采购订单与风险处置的 HTML 看板，解决内存战略备货数据分散、风险识别滞后和处置过程难追踪的问题。

# 二、BI CLI 使用过程

# 三、应用场景与业务痛点

## 1. 目标用户

核心用户：公司供应链管理部的物料计划组、库存管理组，负责内存物料需求匹配、缺料预警、库存控制及备货计划调整。

协同用户：采购部的内存采购组、供应商管理组，财务部的成本管理组、营运资金分析组，以及产品项目管理部门的项目计划组，分别参与 PO 调整、交付跟进、资金与价格风险评估、项目需求变更确认。

## 2. 应用场景

日常计划与周会：按工厂、业务单元、物料及供应商筛选，查看未来 4/8/13/26 周供需与库存变化，识别首次缺料周、安全库存缺口和重点物料。

需求变更与库存复盘：在 MDS 版本更新、项目取消或暂停时，对比相同需求窗口，结合库存批次、库龄和战备台账核查超额占用及其来源。

价格与采购承诺评估：模拟市场价格下跌或上涨，查看批次成本与价格负敞口，并结合未交 PO 的最后变更日、取消及延期配额评估调整空间。

风险跟踪与复核：围绕具体物料建立或更新风险事件，记录责任人、截止日、措施与复核证据，支持周会跟进和后续复盘。

## 3. 解决的业务痛点

数据分散、准备耗时：将多份 Excel 中的需求、库存、采购、成本与风险数据集中展示，减少重复匹配料号、复制数据和拼接报表。

只看库存总量、难以判断风险：结合未来需求与承诺到货，区分实物缺料、安全库存缺口和现货超额，支持由汇总指标下钻至物料与批次。

价格与采购风险缺乏联动：同时呈现价格情景、库存成本和 PO 干预窗口，减少仅凭单一价格走势或库存余额做判断的情况。

问题发现后缺少持续跟踪：集中记录事件状态、责任人与证据，将风险分析结果与后续处置记录关联起来。

# 四、关键结论分析

# 五、预期价值与落地计划

计划通过 BI CLI 搭建并持续更新 HTML 看板，预计将经营数据整理和报表制作时间减少 50%，提升业务人员查询和复盘效率。50% 为试用目标，需通过同口径的试用前后记录验证，不代表已实现成效。后续计划选择公司供应链管理部物料计划组进行 2–4 周试用，重点观察：

数据整理与报表耗时：对相同数据范围、相同报表任务，记录试用前后平均准备时长；按“（基线耗时－试用期耗时）/基线耗时”计算时间减少比例，核验 50% 目标。

查询与复盘效率：记录物料查询、缺料定位、PO 查阅和周会复盘准备的耗时，以及业务人员无需数据人员协助即可完成查询的比例。

数据准确性与可解释性：每周抽查重点物料的库存、到货、需求与价格计算，记录口径差异、来源定位是否清晰及问题修正情况。

风险处置执行情况：观察责任人指派、措施更新、证据补充、按期复核和逾期事件变化，判断是否改善异常跟踪与跨部门沟通。

使用情况与改进需求：记录周会实际使用次数、用户主动查询次数及反馈问题，区分必须修复的问题与后续增强需求。

## 落地步骤

第 1 周：数据与口径确认：由物料计划组牵头，采购和财务配合，使用经授权的实际数据副本替换模拟数据，确认 MDS 数量单位、可用库存与已分配量的关系、安全库存及 PO 窗口口径，并记录原有报表工作耗时。

第 2 周起：业务试用与记录：将看板用于日常查询和固定周会，按约定节奏更新数据与 HTML 文件，持续记录耗时、异常案例和用户反馈；事件记录及时导出备份。

试用期末：评估与推广决策：在第 2 周或第 4 周完成复盘，比较目标完成情况，确认需调整的口径和功能，再决定是否推广至采购组与库存管理组。涉及多人协同时，另行规划共享数据、权限和审批能力。